济源市2018年度第三批扶贫开发项目批复表（一）

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目类别 | 主要建设内容 | 总投资及来源（万元） | 项目单位及责任人 | 实施期限 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 中省资金 | 市级资金 | 自筹 |
| 4 |  |  |  |  | 348.69 | 329 |  | 19.69 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1 | 坡头镇石槽沟水利工程 | 新建 | 农田水利 | 新建拦河坝1座 | 99 | 99 |  |  | 坡头镇政府 李 涛 | 3个月 | 石槽沟贫困村17户贫困户 | 增加集体收入，解决6个居民组600亩耕地灌溉问题 | 资产收益脱贫 |
| 2 | 大峪镇小横岭村水利工程 | 新建 | 农田水利 | 新建500立方米、200立方米蓄水池各1座，铺设管网4989米，配套泵房、阀门井、出水口等 | 53 | 53 |  |  | 大峪镇政府 冯 璐 | 2个月 | 小横岭贫困村10户贫困户 | 解决4个居民组500亩耕地灌溉问题 | 自我发展脱贫 |
| 3 | 王屋镇原庄村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化2米路210米、2.5米路11米、3米路1655米、3.5米路264米、4米路254米、4.5米路120米、5米路121米、6米路67米，厚度为0.18米，道路八字4处359平方米，过路板涵5处等 | 77 | 77 |  |  | 王屋镇政府 刘 涛 | 3个月 | 原庄贫困村23户贫困户 | 改善贫困村基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 4 | 承留镇大沟河村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路4米路约278米，3米路约3090米，渐变路3段约50米，厚0.18米等 | 119.69 | 100 |  | 19.69 | 承留镇政府 杜中联 | 3个月 | 大沟河贫困村8户贫困户 | 改善贫困村基础设施建设 | 自我发展脱贫 |

济源市2018年度第三批扶贫开发项目批复表（二）

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目类别 | 主要建设内容 | 总投资及来源（万元） | 项目单位及责任人 | 实施期限 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 中省资金 | 市级资金 | 自筹 |
| 9 | 合计 | —— | —— | —— | 182.38 | 80 | 99 | 3.38 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1 | 大峪镇反头领村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路526米，宽4米，厚0.18米等。 | 20 | 20 |  |  | 大峪镇政府 冯 璐 | 半个月 | 15户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 2 | 大峪镇朝村水利工程 | 新建 | 农田水利 | 新建蓄水池2座及配套附属工程等 | 20 |  | 20 |  | 大峪镇政府 冯 璐 | 2个月 | 2户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 3 | 下冶镇王树沟村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路，2.5米路479米，3米路354米，厚0.18米等 | 20 |  | 20 |  | 下冶镇政府 李立峰 | 2个月 | 8户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 4 | 下冶镇前洼村供水管网工程 | 新建 | 安全饮水 | 新修200立方米调蓄池1座，埋设供水管道1620米，修建控制、分水阀门井7座等 | 19 |  | 19 |  | 下冶镇政府 李立峰 | 2个月 | 16户贫困户 | 解决146名群众安全饮水问题 | 自我发展脱贫 |
| 5 | 坡头镇栗树沟村水利工程 | 新建 | 农田水利 | 铺设管道3200米，新建阀门井4座等 | 23.38 | 20 |  | 3.38 | 坡头镇政府 李 涛 | 2个月 | 4户贫困户 | 解决3个居民组250亩耕地灌溉问题 | 自我发展脱贫 |
| 6 | 王屋镇汤洼村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路230米，宽4.5米，厚0.18米，修建挡墙5处192米，管涵2处等 | 20 | 20 |  |  | 王屋镇政府 刘 涛 | 2个月 | 24户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 7 | 王屋镇风门腰村老区住宅水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路4.9米路84米，3.5米路140米，4米路18米，5米路53米，2.5米路83米，厚0.18米。修建排水沟297米，挡墙3处共71.5米等 | 20 |  | 20 |  | 王屋镇政府 刘 涛 | 2个月 | 3户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 8 | 邵原镇东阳村水泥路工程 | 新建 | 基础设施 | 硬化村组道路3.5米路607.4米，厚0.18米等 | 20 |  | 20 |  | 邵原镇政府 代永利 | 2个月 | 3户贫困户 | 改善村庄基础设施建设 | 自我发展脱贫 |
| 9 | 邵原镇刘下沟村水利工程 | 新建 | 农田水利 | 新建100立方米蓄水池1座，新打水井2口约100米及配套设施，维修旧水井1口等 | 20 | 20 |  |  | 邵原镇政府 代永利 | 2个月 | 刘下沟贫困村14户贫困户 | 解决257户群众饮水安全 | 自我发展脱贫 |