2021年度济源巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表

| 序号 | 项目 名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施 地点 | 建设 期限 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模 (万元) | 资金 筹措 方式 | 受益 对象 (户) | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制 | 行业 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年下冶镇坡池村商品兔项目 | 产业扶贫 | 新建 | 坡池村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 新建兔舍6栋、大棚6栋，购买兔笼306组、风机24台、水帘90平方米、出粪机6台等 | 150 | 财政资金 | 27 | 项目建成后，可年出栏养殖商品兔8.6万只，每年村集体可增收17万元。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 采取“公司+合作社+贫困户”模式，由村集体经济合作社经营，牧之春公司提供种兔、饲料、技术和回购服务。可带动贫困户8人就业，每人每年增收约1.8万元；村集体每年可增收入17万元。同时，收购周边农户的玉米、麸皮农产品，带动周边群众增收。 | 农业农村局 |
| 2 | 2021年下冶镇砖阳河村林下生态养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 砖阳河村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 新建3座共600平米养殖棚，1200米拦网，硬化3米宽道路900米，水电输送1公里等。 | 48 | 财政资金 | 7 | 年出栏土鸡5000只，土鸡蛋4000公斤，年净收益5万余元，带动7户贫困户发展生态养殖，增加收入，项目建成后产权移交给村集体所有。贫困户对项目实施较为满意。 | 是 | 该项目建成后，由金恒农业专业合作社经营，带动7户贫困户参与经营和发展养殖，增加生产经营收入。 | 农业农村局 |
| 3 | 2021年下冶镇中吴村富硒红薯干加工产业扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 中吴村 | 2021.3-2021.5 | 下冶镇 | 钢架混合厂房400m2；砖混结构仓库8间200m2；鲜薯贮藏窖1个500m3。购买U型清洗机1台、蒸箱1台、烘干机1台设备等。 | 94.47 | 财政资金 | 24 | 可带动24户建档立卡贫困户就近就业创收，实现中吴村集体经济每年有2-5万元持续稳定的经济收入，增加中吴村集体收入和贫困户收入，项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 项目建成后，由济源市恒源农业专业合作社负责经营，通过村集体和村民入股分红方式带动贫困村及贫困户脱贫致富。 | 农业农村局 |
| 4 | 2021年梨林镇南官庄蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2021.1-2021.12 | 梨林镇 | 温室大棚14座、土建等配套设施，室内室外电气、给水等设备；一、二、三期棚区生产道路4条及排水设施；建设150米深水井及配套设施等。 | 600 | 财政资金 | 32 | 带动梨林镇、轵城镇非贫困村村集体经济增收，项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 项目建成后，由梨林农业综合开发公司负责经营，每年不低于投资额10%的收益，带动梨林镇、轵城镇非贫困村村集体经济增收。 | 农业农村局 |
| 5 | 2021年济源联镇带村标准化养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2021.1-2021.12 | 农业农村局 | 资金注入，采购安装漏粪地板、栏位、风机水帘、料塔料线设备等 | 2000 | 财政资金 | 1420 | 带动10个镇59个贫困村和部分有贫困户的非贫困村集体经济增收。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 资金注入合作公司，每年按不低于10%获取固定收益。通过“龙头企业+合作社+贫困户”的带贫模式，推动各村贫困户农产品销售，带动贫困户持续增加收入。 | 农业农村局 |
| 6 | 2021年济源联镇带村核桃深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2021.3-2021.11 | 农业农村局 | 资金注入，建设核桃深加工全自动生产线1条及附属设施等。 | 2000 | 财政资金 | 1420 | 带动10个镇59个贫困村和部分有贫困户的非贫困村集体经济增收。同时带动发展壮大全市核桃产业，带动贫困户发展种植核桃。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 资金注入公司，每年按不低于注入资金10%获取固定收益，村集体经济收入年均增收1万元。通过“龙头企业+合作社+贫困户”的带贫模式，带动全市贫困户发展核桃种植。 | 农业农村局 |
| 7 | 2021年济源联镇带村兔肉加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 玉泉 工业 园区 | 2021.1-2021.12 | 农业农村局 | 资金注入，新建年屠宰300万只的兔肉加工厂，配套厂房、冷库、屠宰加工生产线、污水处理设备等 | 2500 | 财政资金 | 1420 | 带动全市59个贫困村和134个有贫困户的非贫困村，增加农村集体经济收入，带动贫困户通过发展肉兔养殖或参与玉米等饲料原料供应脱贫致富。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对该项目实施效果较为满意。 | 是 | 项目实施后，每年为合作方带来不低于10%的固定收益；为社会提供就业岗位30个，对于就业的贫困户，保证为其发放的薪酬超出最低工资标准10%；对于来厂采购种兔、饲料的贫困户，保证按照低于市场价格10%给予优惠，有效增加农村集体经济收入，带动贫困户通过发展肉兔养殖或参与玉米等饲料原料供应脱贫致富。 | 农业农村局 |
| 8 | 2021年下冶镇楼沟村黄花菜种植加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 楼沟村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 采购烘干机2台、包装机1台等设备 | 50.3 | 财政资金 | 379 | 项目建成后，第一年为育苗管理期，第二年开始初见效益，以后收入更为可观。预计村集体经济收入可增加10万余元，农户可增收40万元。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | “合作社+贫困户”带贫模式，建成的租给瑞青农业合作社使用，合作社给予村集体每年不低于投资额8%的收益。 | 农业农村局 |
| 9 | 2021年大峪镇大奎岭村冷库及配套项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大奎岭村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 新建冷库1座等配套工程。 | 45 | 财政资金 | 5 | 该项目投入使用后，预计可产生5万元收益，其中2万元资金计划用于贫困户和特殊困难群众改善生活，发展产业；3万元资金计划用于村集体经济发展；项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 计划租赁给清波渔业合作社，合作社利用该冷库存放野生鱼，从中赚取费用，每年付给大奎岭村5万元租赁费。同时能带动该村发展野生鱼捕捞业。 | 农业农村局 |
| 10 | 2021年王屋镇清虚村食用菌种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 清虚村 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 建设300平方大棚100个，配套管理房、烘干、冷库等设施 | 1000 | 财政资金 | 56 | 项目实施后，预计增加贫困户收入4000元以上；村集体收入100万元。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 采取“公司+合作社+农户”的运作模式。由市众民农业有限公司与林者、山里源、瑞升、保青等农业专业合作社合作，群众参与入股，合作社与公司签订回收合同，有效解决贫困户和闲散劳动力的就业困难，增加收入。 | 农业农村局 |
| 11 | 2021年王屋镇桃花洞五谷粉加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 新建标准化厂房800平方，五谷粉生产线1套 | 100 | 财政资金 | 17 | 年产2万提左右，预计收入在30万元以上，带动村集体经济收入，项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 以八亩地合作社为依托，贫困户入股，参与务工。增加贫困户的务工收入和分红收入。 | 农业农村局 |
| 12 | 2021年王屋镇西坪村中药材加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 建设厂房340平方米和仓库300平方米；3吨烘干设备1套；杀青机1台；1吨锅炉1台；运输带4条；30吨电子磅1台；500公斤电子磅1台；1吨叉车1台；净水灌1个；配电柜1个及配套水电等。 | 135 | 财政资金 | 15 | 该项目可带动15户贫困户通过务工、种植、采摘等方式就业，增加贫困户年人均收入3000元；可增加集体收入约10万元。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 以济源市王屋镇西坪村股份经济合作社加农户的方式，由农户种植，合作社负责收购、加工、销售。年可增加村集体经济约10万元。 | 农业农村局 |
| 13 | 2021年王屋镇肉牛养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 建设牛舍570平方，配套蓄草池、干粪池等，饲料加工仓库120平方米，铺设饮水配套设施，化粪池144立方米、道路硬化等。 | 85 | 财政资金 | 15 | 养殖100头肉牛，一年可出栏100头，每头牛利润在3000元。预计可增加贫困户人均收入3000元以上，村集体经济收入10万元。项目建成后，产权归村集体所有。贫困群众对该项目实施预期效果较为满意 | 是 | 项目实施后，转租给贵生养殖专业合作社，每年租金用于贫困户增收和村集体经济积累。每年可增加村集体经济约10万元 | 农业农村局 |
| 14 | 2021年王屋镇太洼村香菇种植示范基地项目 | 产业扶贫 | 新建 | 太洼 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 建设大棚6000平方米，配套建设管理房4间60平方米，40平方米冷库2个，水电配套等。 | 130 | 财政资金 | 8 | 年产香菇60万斤，产值240万元。带动村民共同致富，年可为村集体经济增收约25万元，项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对该项目实施效果较为满意 | 是 | 采取“公司+合作社+农户”的运作模式。由贫困人口优先承包大棚、集体收益10%定向分红的措施，确保贫困人口年人均增收1000元。年可为村集体增收约25万元 | 农业农村局 |
| 15 | 2021年大峪镇王庄村省派第一书记项目（田园小木屋民宿项目） | 产业扶贫 | 新建 | 王庄村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 民俗小木屋4座等 | 50 | 财政资金 | 12 | 该项目投入使用后，预计可产生5万元收益，资金计划用于发展乡村旅游；项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对该项目实施预期效果较为满意 | 是 | 该项目建成后，委托大美大峪实业有限公司经营管理，每年收益资金用于发展乡村旅游；同时优先使用贫困户和特殊困难户就业务工，增加其收入，加快致富奔小康的步伐。 | 文化广电旅游局 |
| 16 | 2021年下冶镇中吴村花椒加工扶贫项目 | 产业扶贫 | 新建 | 中吴村 | 2021.3-2021.7 | 下冶镇 | 厂房建设：钢架混合厂房约200m2。设备购买：烘干机2台、花椒分拣机1台、包装机1台。场地硬化：200平方米等 | 37.1 | 财政资金 | 24 | 项目由济源市恒源农业专业合作社负责经营，增加中吴村集体经济收入和贫困户收入。项目建成后产权移交给村集体所有。贫困群众对该项目实施效果较为满意 | 是 | 项目建成后，由济源市恒源农业专业合作社负责经营，可带动贫困户24户66人年人均增收5000元，可实现中吴村集体与所有贫困户有持续稳定的经济收入，增加中吴村集体经济收入和贫困户收入。 | 林业局 |
| 17 | 2021济源下冶镇坡池村道路扩建、维护项目 | 基础设施 | 改造 | 坡池村、前洼村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 加宽、维护前洼五组至坡池村村委会道路约2.7公里，4.5米宽，厚0.18米 | 153.09 | 财政资金 | 357 | 改善村民出行条件，为坡池村乡村旅游及乡村振兴奠定基础，，项目建成后产权移交集体所有，贫困群众对项目实施较为满意。 | 是 | 提升坡池村基础设施水平，改善全村生产生活条件，从而带动贫困户稳定增收 | 交通运输局 |
| 18 | 2021年下冶镇官窑村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 官窑村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 长1000米，宽3米，厚0.18米 | 37.8 | 财政资金 | 257 | 改善群众出行条件，解决贫困户产业销售难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升官窑村基础设施水平，保障该村群众出行，改善村生产生活条件 | 交通运输局 |
| 19 | 2021年大峪镇偏看河湾崖组道工程 | 基础设施 | 新建 | 偏看村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 混凝土路面长度1980米，宽4米，厚0.18米。 | 130 | 财政资金 | 385 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升该村群众生产交通条件，解决群众生产生活出行问题。 | 交通运输局 |
| 20 | 2021年大峪镇小横岭条石至前岭村道工程 | 基础设施 | 新建 | 小横岭村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 混凝土路面4.5米宽路面长665米，4米宽路面长3204米，厚0.18米，白灰土基层坑槽。 | 258 | 财政资金 | 730 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升该村群众生产交通条件，解决群众生产生活出行问题。 | 交通运输局 |
| 21 | 2021年大峪镇曾庄村赵庄组水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 曾庄村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 混凝土路面长度3200米，路面宽4.5米，厚0.18米，白灰土基层。 | 220 | 财政资金 | 450 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升该村群众生产交通条件，解决群众生产生活出行问题。 | 交通运输局 |
| 22 | 2021年大峪镇陡沟村部至砚瓦河杨庄村道 | 基础设施 | 改建 | 陡沟村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 改建混凝土路面长度3300米，厚0.18米，路面宽4.5米。 | 282.15 | 财政资金 | 120 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升群众生产交通条件，解决群众生产生活出行问题。 | 交通运输局 |
| 23 | 2021年大峪镇陡岩沟西寺线至古路腰村道 | 基础设施 | 改建 | 陡岩沟村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 改建混凝土路面长度2100米，厚0.18米，路面宽4.5米。 | 179.55 | 财政资金 | 175 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对项目实施较为满意 | 是 | 提升群众生产交通条件，解决了该村群众生产生活出行问题。 | 交通运输局 |
| 24 | 2021年邵原镇赵圪塔整村搬迁区道路建设 | 基础设施 | 新建 | 赵圪塔 | 2021.1-2021.12 | 邵原镇 | 6米宽道路850米、4.5米宽道路1000米，排水沟850米 | 150 | 财政资金 | 124 | 改善赵圪塔搬迁区生产生活条件，夯实村内基础设施建设，项目建成后产权移交集体所有，群众对该项目较为满意。 | 是 | 改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众赵圪塔搬迁区居民，贫困户6户22人 | 交通运输局 |
| 25 | 2021年邵原镇称弯村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 称弯村 | 2021.1-2021.12 | 邵原镇 | 1000米长、3米宽，0.18米厚及路基处理 | 55 | 财政资金 | 130 | 改善生产生活条件，夯实村内基础设施建设，项目建成后产权移交集体所有，群众对该项目较为满意。 | 是 | 方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众神仙庄居民组村民 | 交通运输局 |
| 26 | 2021年邵原镇七沟河村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 七沟河 | 2021.1-2021.12 | 邵原镇 | 2200米长、4米宽，0.18米厚混凝土道路及路基处理 | 120 | 财政资金 | 172 | 改善生产生活条件，夯实村内基础设施建设，项目建成后产权移交集体所有，群众对该项目较为满意。 |  | 方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众第一、第二、第三居民组. | 交通运输局 |
| 27 | 2021年下冶镇中吴村村组道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 中吴村 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 一组300米，三组200米，六、八、九组300米，合计800米，宽度4米，厚度约0.18米。 | 36.288 | 财政资金 | 190 | 改善该村群众生产生活出行条件，解决了该村农牧产品运输难问题，项目建成后产权移交集体所有，群众对该项目较为满意。 | 是 | 项目实施后，改善中吴村的出行条件，为农业生产提供便利的交通运输条件，促进中吴村富硒小麦、红薯、花椒等特色农产品的销售。 | 交通运输局 |
| 28 | 2021年济源示范区梨林镇南官庄村道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 南官庄村 | 2021.1-2021.12 | 梨林镇 | 硬化道路18条，3米宽巷道1条80米，4米宽巷道13条2000米，4.5米宽巷道4条1050米，厚度为0.18米 | 120 | 财政资金 | 1010 | 改善生产生活条件，提升村庄基础设施建设水平，项目建成后产权移交集体所有，群众对该项目较为满意。 | 是 | 方便群众出行，改善群众生产生活条件 | 交通运输局 |
| 29 | 2021年大峪镇上寨村提灌工程 | 基础设施 | 新建 | 上寨村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 新建大口井1眼、1000方蓄水池1座，50方蓄水池1座250QJ250-35米水泵1台、铺设管道1000米、新建泵房1座、新建阀门井2座。 | 97 | 财政资金 | 16 | 提升上寨村基础设施，保障上寨村800亩耕地的灌溉条件，改善贫困户生产生活条件，项目建成后产权移交给村集体所有。项目建成后产权移交给村集体所有。 | 是 | 改善上寨村1000亩耕地的灌溉条件；增加村民发展产业的积极性，带动有意向的村民发展农副产品种植业和养殖业，年户均可增加1000元收入。 | 农业农村局 |
| 30 | 2021年大峪镇王拐村提灌工程 | 基础设施 | 新建 | 王拐村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 新建大口井1眼、1000方蓄水池2座，250QJ200-35米水泵1台、铺设管道4500米、新建泵房1座、新建阀门井2座。 | 145 | 财政资金 | 21 | 提升王拐村基础设施，保障王拐村350亩耕地的灌溉条件，改善贫困户生产生活条件，从而带动该村贫困户增收，项目建成后产权移交给村集体所有。群众对该项目较为满意。 | 是 | 改善王拐村350亩耕地的灌溉条件；能增加村民发展产业的积极性，带动有意向的村民发展农副产品种植业和养殖业，年户均可增加1000元收入。 | 农业农村局 |
| 31 | 2021年大峪镇寺郎腰提水工程 | 基础设施 | 新建 | 寺郎腰村 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 建设提水管道1400米，一级提灌，提灌高程300米，采用110无缝镀锌钢管. | 90 | 财政资金 | 8 | 解决寺郎腰、林仙、方山村制种及大葱浇灌问题，带动辐射受益土地4000余亩。亩均增收750-1300元，群众对该项目较为满意。 | 是 | 解决三个村4000余亩土地浇灌问题；带动三个村户贫困户及有意向的村民发展农副产品种植业，年户均可增加1000元收入。 | 农业农村局 |
| 32 | 2021年王屋镇枣园村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 枣园村 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 改建全村的自来水管网，63#管400米，50#管6500米，25#管1800米，20#管300米，阀门250个。 | 40 | 财政资金 | 179 | 该项目实施后可改善全村179户730人的饮用水安全问题，群众对该项目较为满意。 | 是 | 解决群众的饮水问题，解放劳动力，使群众有更多得时间发展生产。 | 水利局 |
| 33 | 2021年度邵原镇院科村安全饮水工程 | 基础设施 | 改建 | 院科村 | 2021.1-2021.9 | 邵原镇 | 铺设PE管网7870m；新建入户水表井及配套阀门205套 | 230 | 财政资金 | 320 | 改善全村320户1091人饮水安全问题 | 是 | 解决群众的饮水问题，解放劳动力，群众有更多时间发展生产 | 水利局 |
| 34 | 2021年大峪镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 为82户贫困户贴息 | 17.7 | 财政资金 | 82 | 为82名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动82户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 35 | 2021年下冶镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2021.1-2021.12 | 下冶镇 | 为54户贫困户贴息 | 15 | 财政资金 | 54 | 为54名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动54户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 36 | 2021王屋镇年扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 为115户贫困户贴息 | 25 | 财政资金 | 115 | 为115名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动115户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 37 | 2021年坡头镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2021.1-2021.12 | 坡头镇 | 为25户贫困户贴息 | 4.5 | 财政资金 | 25 | 为25名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动25户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 38 | 2021年承留镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2021.1-2021.12 | 承留镇 | 为7户贫困户贴息 | 1.75 | 财政资金 | 7 | 为7名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动7户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 39 | 2021年克井镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2021.1-2021.12 | 克井镇 | 为14户贫困户贴息 | 0.3 | 财政资金 | 14 | 为14名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动14户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 40 | 2021年轵城镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2021.1-2021.12 | 轵城镇 | 为3户贫困户贴息 | 0.5 | 财政资金 | 3 | 为3名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动3户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 41 | 2021年邵原镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2021.1-2021.12 | 邵原镇 | 为120户贫困户贴息 | 18 | 财政资金 | 120 | 为120名贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动50户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 42 | 2021年思礼镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 思礼镇 | 2021.1-2021.12 | 思礼镇 | 为2户贫困户贴息 | 0.23 | 财政资金 | 2 | 为2户贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动2户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 43 | 2021年梨林镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2021.1-2021.12 | 梨林镇 | 为10户贫困户贴息 | 0.3 | 财政资金 | 10 | 为10户贫困户贷款贴息，带动贫困户发展产业项目，增加收入，贫困群众对项目实施较为满意 | 是 | 带动10户贫困户自我发展项目，保障贫困户稳定脱贫增收，户均年增收6000元。 | 扶贫办 |
| 44 | 2021年济源贫困人口“一揽子”保险（种植业、养殖业） | 金融扶贫 | 新建 | 济源 | 2021.1-2021.12 | 扶贫办 | 为全市建档立卡贫困户购买种植业、养殖业保险 | 52.8 | 财政资金 | 1420 | 为全市建档立卡贫困户购买种植业、养殖业保险，减轻家庭负担，兜底生产过程中的风险，贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 通过保险对贫困人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发贫困人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果 | 扶贫办 |
| 45 | 2021年济源贫困人口“一揽子”保险（农村家庭财产保险） | 金融扶贫 | 新建 | 济源 | 2021.1-2021.12 | 扶贫办 | 为全市建档立卡贫困户购买农房保险 | 11.8 | 自筹 | 1420 | 为全市建档立卡贫困户购买农房保险，减轻家庭负担，贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 通过保险对贫困人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发贫困人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果 | 扶贫办 |
| 46 | 2021年大峪镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 为40名中、高职在校生发放教育补助 | 6 | 财政资金 | 40 | 为40名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 47 | 2021年下冶镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2021.1-2021.4 | 下冶镇 | 为55名中、高职在校生发放教育补助 | 8.25 | 财政资金 | 55 | 为55名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户55户，为55名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 48 | 2021年王屋镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.4 | 王屋镇 | 为40名中、高职在校生发放教育补助 | 6 | 财政资金 | 40 | 为40名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 49 | 2021年梨林镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2020.09-2021.02 | 梨林镇 | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 为1名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 50 | 2021年坡头镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2021.1-2021.4 | 坡头镇 | 为14名中、高职在校生发放教育补助 | 2.1 | 财政资金 | 14 | 为14名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户14户，为14名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 51 | 2021年承留镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2021.1-2021.12 | 承留镇 | 为17名中、高职在校生发放教育补助 | 2.55 | 财政资金 | 17 | 为17名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户17户，为17名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 52 | 2021年轵城镇第一批职业教育补助 | 教育扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2021.1-2021.12 | 轵城镇 | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 为1名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 53 | 2021年克井镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2021.1-2021.12 | 克井镇 | 为3名中、高职在校生发放教育补助 | 0.45 | 财政资金 | 3 | 为3名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户3户，为3名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 54 | 2021年邵原镇第一批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2020.09-2021.02 | 邵原镇 | 为90名中、高职在校生发放教育补助 | 13.5 | 财政资金 | 90 | 为90名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户90户，为90名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 55 | 2021年大峪镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 为40名中、高职在校生发放教育补助 | 6 | 财政资金 | 40 | 为40名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 56 | 2021年下冶镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2021.5-2021.9 | 下冶镇 | 为55名中、高职在校生发放教育补助 | 8.25 | 财政资金 | 55 | 为55名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户55户，为55名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 57 | 2021年王屋镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.5-2021.9 | 王屋镇 | 为40名中、高职在校生发放教育补助 | 6 | 财政资金 | 40 | 为40名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 58 | 2021年梨林镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2021.3-2021.8 | 梨林镇 | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 为1名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 59 | 2021年坡头镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2021.1-2021.4 | 坡头镇 | 为14名中、高职在校生发放教育补助 | 2.1 | 财政资金 | 14 | 为14名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户14户，为14名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 60 | 2021年承留镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2021.1-2021.12 | 承留镇 | 为17名中、高职在校生发放教育补助 | 2.55 | 财政资金 | 17 | 为17名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户17户，为17名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 61 | 2021年轵城镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2021.1-2021.12 | 轵城镇 | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 为1名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 62 | 2021年克井镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2021.1-2021.12 | 克井镇 | 为3名中、高职在校生发放教育补助 | 0.45 | 财政资金 | 3 | 为3名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户3户，为3名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 63 | 2021年邵原镇第二批职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2021.3-2021.8 | 邵原镇 | 为90名中、高职在校生发放教育补助 | 13.5 | 财政资金 | 90 | 为90名贫困家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。贫困群众对项目实施效果较为满意。 | 是 | 带动贫困户90户，为90名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 扶贫办 |
| 64 | 2021年大峪镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2021.1-2021.12 | 大峪镇 | 为12名短期技能培训人员进行补助 | 2.4 | 财政资金 | 12 | 为12名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动12户贫困户，为12名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 65 | 2021年下冶镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2021.1-2021.5 | 下冶镇 | 为10名短期技能培训人员进行补助 | 2 | 财政资金 | 10 | 为10名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动10户贫困户，为10名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 66 | 2021年王屋镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 为5名短期技能培训人员进行补助 | 1 | 财政资金 | 5 | 为5名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动5户贫困户，为5名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 67 | 2021年克井镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2021.1-2021.12 | 克井镇 | 为1名短期技能培训人员进行补助 | 0.2 | 财政资金 | 1 | 为1名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动1户贫困户，为1名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 68 | 2021年邵原镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2021.1-2021.12 | 邵原镇 | 为4名短期技能培训人员进行补助 | 0.8 | 财政资金 | 4 | 为4名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动4户贫困户，为4名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 69 | 2021年坡头镇雨露计划短期技能培训 | 就业扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2021.1-2021.12 | 坡头镇 | 为7名短期技能培训人员进行补助 | 1.4 | 财政资金 | 7 | 为7名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助，提升贫困户就业能力。贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 带动7户贫困户，为7名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 扶贫办 |
| 70 | 2021年济源贫困人口“一揽子”保险（人身意外） | 健康扶贫 | 新建 | 济源 | 2021.1-2021.12 | 扶贫办 | 为全市建档立卡贫困户购买人身意外保险 | 60.33 | 自筹 | 1420 | 为全市建档立卡贫困户购买人身意外保险，减轻家庭负担，贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 通过保险对贫困人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发贫困人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果 | 扶贫办 |
| 71 | 2021年济源贫困人口“一揽子”保险（住院医疗补充） | 健康扶贫 | 新建 | 济源 | 2021.1-2021.12 | 扶贫办 | 为全市建档立卡贫困户购买住院医疗补充保险 | 66 | 自筹 | 1420 | 为全市建档立卡贫困户购买住院医疗补充保险，减轻家庭负担，贫困群众对项目实施效果较为满意 | 是 | 通过保险对贫困人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发贫困人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果 | 扶贫办 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11729.058 |  |  |  |  |  |  |

济源示范区脱贫攻坚领导小组办公室    2021年1月27日印发